АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2017 г                                                                                                  №71

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие дорожной деятельности                                                   в Усть-Черновском сельском  поселениина 2018-2020годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Усть-Черновского сельского поселения,  постановлением главы администрации Усть-Черновского сельского поселения от 25 октября 2017 года №67 «Обутверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эффективностимуниципальных программ Усть-Черновского сельского поселения», от   25.10.    2017 года №68 «Об утверждении перечня муниципальных программ Усть-Черновского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожной деятельности в Усть-Черновском сельском поселении на 2018-2020 годы».

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Усть-Черновского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  Усть-Черновского

сельского поселения:                                                                     В.В.Мизёва.

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением главы                                                                                                          администрации Усть-Черновского

сельского поселения от 01.11.2017 г. №71

ПАСПОРТ

муниципальной программы Усть-Черновского сельского поселения

«Развитие дорожной деятельности в Усть-Черновском  сельском поселении на 2018-2020 годы»

| Руководитель программы | Заместитель главы администрации |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Усть-Черновского сельского поселения |
| Соисполнители программы | нет |
| Участники программы | Администрация Усть-Черновского сельского поселения |
| Подпрограммы программы | нет |
| Цели программы | - сохранность автомобильных дорог местного значения в поселении; -повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них,поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения |
| Целевые показатели программы | Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия.Реализуется на протяжении всего срока реализации программы: 2018-2020 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований по источникам финансирования программы | Программа реализуется за счет средств бюджета поселения. Бюджет поселения, тыс. руб. Бюджет района, тыс. руб. Краевой бюджет, тыс. руб. Итого, тыс. рублей 2018 год 706,1 0 0 706,1 2019 год 713,1 0 0 713,1 2020 год 713,1 0 0 713,1 Всего: 2132,3 0 0 2132,3 Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит к 2020 году: Отремонтировать 2,7 км автомобильных дорог |

- Общая характеристика

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики поселения, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики поселения, и в то же время дорожное хозяйство оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, требуют больших финансовых затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения, скорость движения, пропускная способность, безопасность движения, экономичность движения, долговечность, стоимость содержания, экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности муниципалитета по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики поселения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику поселения включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети автомобильных дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не могут быть выражены в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог внутри населенных пунктов поселения составляет 23,32  километров, в том числе в п.Усть-Черная 11,32 километра. Следует заметить, что они имеют значительное влияние на уровень жизни населения.

На протяжении длительного времени автомобильные дороги практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос. Увеличение парка транспортных средств привело к существенному росту интенсивности движения на них, что наряду с неудовлетворительным их состоянием отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильных дорог - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

2. Цели и задачи программы

Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения, обеспечение транспортного сообщения с созданием безопасных условий для круглогодичных грузо-ипассажироперевозок.

Для её достижения необходимо решить задачу по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения.

3. Прогноз конечных результатов

Реализация Программы позволит к 2020  году отремонтировать более 2,7 км автомобильных дорог.

4. Сроки и этапы реализации программы

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. Мероприятия реализуются на протяжении 2018 – 2020 годов.

5. Перечень основных мероприятий программы

Основными мероприятиями Программы являются:

1.Обеспечение дорожной деятельности, в том числе по следующим направлениям:

- проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков, техническая инвентаризация объектов;

-     ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   и искусственных сооружений на них.

6. Перечень целевых показателей программы

Предполагается, что мероприятия, предусмотренные данной Программой, к 2020 году приведут к улучшению состояния автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них путем проведения ремонтных работ.

7. Финансовое обеспечение программы

# Объёмы финансирования для реализации программных мероприятий осуществляются за счет средств бюджета поселения и составляют:

| Основные мероприятия | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Обеспечение дорожной деятельности: |  |  |  |  |
| - проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков, техническая инвентаризация объектов | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 330,0 |
| - ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 546,1 | 553,1 | 553,1 | 1652,3 |

Объёмы и источники финансирования уточняются в установленном порядке.

9. Методика оценки эффективности программы

Критериями оценки эффективности Программы являются увеличениепоказателя, указанного в паспорте Программы по сравнению с годом предшествующему отчетному. Для этого данные отчетного года необходимо разделить на данные года, предшествующему отчетному. Получится коэффициент - К.

Если Кбольшеили равно 1, то Программа - эффективная.

Если Кменьше 1, то Программа - малоэффективная.

Если Кменьше0,7, то Программа – неэффективна.

|  | Приложения к муниципальной программе «Развитие дорожной деятельности в Усть-Черновском сельском поселении на 2018-2020 годы» |
| --- | --- |

Таблица 1

Сведения о целевых показателях  муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отчетный год | Текущий год | Очередной год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| Муниципальная программа поселения «Развитие дорожнойдеятельности в Усть-Черновском сельском поселении на 2018-2020 годы» |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог | км | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных

мероприятий муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа поселения «Развитие дорожной деятельности в Усть-Черновском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 2018 | 2020 | К >1 |
| Основное мероприятие: обеспечение дорожной деятельности | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 2018 | 2020 | К >1 |

Таблица 3

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы по годам (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной год | Первый год планового периода | Второй год планового периода | Примечание |
| Муниципальная программа поселения | «Развитие дорожнойдеятельности в Усть-Черновском сельском поселении на 2018-2020 годы» | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 706,1 | 713,1 | 713,1 |  |
| Основное мероприятие: | Обеспечение дорожной деятельности: | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 706,1 | 713,1 | 713,1 |  |
| мероприятие | -проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков, техническая инвентаризация объектов | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |
| мероприятие | -ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| мероприятие | -содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Усть-Черновского сельского поселения | 546,1 | 553,1 | 553,1 |  |

### Таблица 4

План реализации муниципальной программы

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Муниципальная программа поселения «Развитие дорожнойдеятельности в Усть-Черновском сельском поселении» | Х | Х | Х | Х |  |
| Обеспечение дорожной деятельности: в том числе по мероприятиям: - проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков, техническая инвентаризация объектов; -ремонт автомобильных работ общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. | Заместитель главы администрации | 2018 | 2020 | К >1 | 2132,3 |

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

___________________________________________________________

наименование муниципальной программы

за _______ год

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результатов, нарушения сроков.

| N п/п | Контрольная точка | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение дней | Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| N п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Объемы и источники финансирования | План | Факт | Отклонение | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Бюджет Усть-Черновского Сельского поселения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| Бюджет Гайнского муниципального района (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| Бюджет Пермского края (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.