АДМИНИСТРАЦИЯ  УСТЬ-ЧЕРНОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ГАЙНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ПЕРМСКОГО  КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2015                                                                                                                 № 19

О мерах  по безаварийному пропуску

весеннего половодья и паводков 2016 года

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 г. №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях обеспечения  предупреждения  и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на территории Усть-Черновского сельского поселения в паводковый период, организации взаимодействия сил и средств районного звена Пермской краевой подсистемы единой государственной   системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Постановляю

- Утвердить  прилагаемые:

1.1.План противопаводковых мероприятий в 2016 году;

1.2.Состав  противопаводковой  комиссии.

2.Решения и указания противопаводковой комиссии в пределах  ее  компетенции  являются обязательными для исполнения   руководителями предприятий, организаций, учреждений  всех  форм  собственности.

3.Обмен текущей и оперативной информацией о паводковой обстановке осуществлять через ЕДДС Гайнского муниципального района на весь паводковый период.

4.Постановление главы администрации Усть-Черновского сельского поселения от 03.03.2014 г. №17 "О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводков  2015 года" считать утратившим силу.

5.Контроль  по  исполнению  данного  постановления  оставляю за собой.

Глава  с/поселения – глава администрации

с/поселения                                                                                          В. В. Мизёва

Утверждено

постановлением главы

администрации поселения

от 31.03.2016 г. № 19

Состав

противопаводковой комиссии Усть-Черновского сельского поселения

Мизева В. В. – глава  администрации – Председатель  комиссии - 89504789175

Моисеева А.А. – заместитель главы администрации – зам. Председателя комиссии - 89523316899

Члены  комиссии:

Шулаков В. И. – индивидуальный предприниматель - 89519519185

Варич  П. Н.  – директор Усть-Черновского МТПП - 89026472710

Парчук А. В. – участковый уполномоченный отделения полиции (дислокация п. Усть-Черная) - 89026310789

Байдина Л. Н.– заведующая Усть-Черновской УБ - 89523173759

Данильченко Н. В. –  заведующая ФАП пос. Керос - 89519266279

Радостева Л. А. – и. о. директора МБУК Усть-Черновского с/п «Культурно-досуговый центр» - 89519302346

Меметова Н.Н. – директор МОУ «Усть-Черновская СОШ – базовая школа»

Утверждено

постановлением главы

поселения от 31.03.2016 № 19

П  Л  А  Н

противопаводковых мероприятий в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | срок выполнения | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проведение заседания противопаводковой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и обеспечению пожарной безопасности с вопросом "О готовности к весеннему паводку весной 2016г" | Председатель противопаводковой комиссии | до 06 апреля |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (леса круглого, пиломатериалов, гвоздей, проволоки обвязочной и т. д.) для сооружения и закрепления наплавных пешеходных переходов и тротуаров. Заключение договоров на их поставку | Глава поселения | апрель |  |
| 3 | Установить постоянный контроль за уровнем воды в реках Черная, Весляна. Осуществлять замеры (3 раза в сутки в 900, 1500, 2000), информацию передавать в ЕДДС 21999 | Противопаводковая комиссия | в паводковый период |  |
| 4 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия | до 10 апреля |  |
| 5 | Проведение предупредительных профилактических мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы опасных химических веществ, отходов промышленного производства | Руководители предприятий и организаций всех форм собственности | постоянно |  |
| 6 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод | Противопаводковая комиссия | в паводковый период |  |
| 7 | Выделение автотранспортной техники и плавсредств для вывоза населения из зон подтопления. Создание запаса ГСМ | Глава поселения | в паводковый период |  |
| 8 | Подготовка временного размещения населения на территории населенных пунктов Усть-Черная, Керос | Глава поселения, Директор СОШ, Директор МБУК КДЦ | до 10 апреля |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости) | Глава поселения, Директор Усть-Черновского МТПП | в паводковый период |  |
| 10 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории с/поселения. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости) | Председатель противопаводковой комиссии | в паводковый период |  |
| 11 | Дежурство членов противопаводковой комиссии и СПК для оперативного решения возникающих задач (при необходимости) | Председатель противопаводковой комиссии | в паводковый период |  |
| 12 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей и сохранность имущества и материальных ценностей от мародерства, отселяемых и эвакуируемых из зон возможного подтопления | Глава поселения, Начальник отделения полиции (дислокация п. Усть-Черная) | в паводковый период |  |