АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2013 г.                                                                                                   № 20

Об утверждении приоритетного

муниципального проекта «Благоустройство»

Во исполнение Закона Пермского края от 24.12.2007 года № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов», в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 года № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство», Решением Совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения от 26.12.2012 № 34 «О бюджете Усть-Черновского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в редакции от 14.03.2013 № 4.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить приоритетный муниципальный проект «Благоустройство»:

- «Установка детской площадки п.Усть-Черная, ул.Школьная; установка спортивной площадки п. Усть-Черная, ул.Мира;  установка детской площадки п.Керос, ул.Комсомольская.» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

-  «Устройство ограждений парков  п.Усть-Черная, ул.Школьная;  п.Керос, ул. Комсомольская.» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (Приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство»:

- «Установка детской площадки п.Усть-Черная, ул.Школьная; установка спортивной площадки п. Усть-Черная, ул.Мира;  установка детской площадки п.Керос, ул.Комсомольская.» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

-  «Устройство ограждений парков  п.Усть-Черная, ул.Школьная;  п.Керос, ул. Комсомольская.» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (Приложение 2).

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Черновского                  В.В.Мизева                                                           сельского поселения

Приложение 1

к постановлению администрации

Усть-Черновского сельского поселения

от 15.03.2013 № 20

Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство»

в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

- Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Усть-Черновского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Усть-Черновского сельского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Установка детских и спортивных площадок, устройство ограждений парков. |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | П.п.4, 19 п.1 ст.14 гл.3 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Глава 2 закона Пермского края от 24.12.2007г. № 165-ПК «О региональном фонде софинансирования расходов».п.1.4.2.,1.4.3. Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство»,утвержденного постановлением правительства Пермского края от 10.10.2011г. № 753-п «Об утверждении Порядка реализации приоритетного регионального проекта «Благоустройство» |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Улучшение поселковой среды ,обеспечение досуга и развитие детей и взрослых. |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 587200,00 рублей |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | год |

2.Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление сметной документации (2013г.) | Локально-сметный расчет | готов |
| 2. Ремонтные работы | Соответствие нормам и требованиям по установке детских и спортивных площадок, устройству ограждений парков Усть-Черновского сельского поселения | квартал 2013 г. |

3. Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего, из них: | 587200,00 рублей | 440400,00 рублей | 146800,00 рублей |
| Этап IСоставление сметной документации | 0,00 рублей | 0,00 рублей | 0,00 рублей |
| Этап IIМонтажные работы | 587200,00 рублей | 440400,00 рублей | 146800,00 рублей |

4.Сведения о стройке

| 4.1. | Адрес | Пермский край, Гайнский район,п.Усть-Черная, п.Керос. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Установка детских и спортивных площадок, устройство ограждений парков |
| 4.3. | Характер строительства | Ремонтные работы |
| 4.4. | Сроки строительства | 3 квартал 2013г. |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Усть-Черновского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется проведением котировки цен |

5.Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта «Благоустройство» в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Составление локально-сметного расчета по объектам: установка детских и спортивных площадок, устройство ограждений парков, ремонт колодцев | 00,0 | 01.02.2013 | 20.02.2013 |
| 2 | Проведение ремонтных работ по объектам: Установка детской площадки п.Усть-Черная, ул.Школьная; установка спортивной площадки п. Усть-Черная, ул.Мира; установка детской площадки п.Керос, ул.Комсомольская. Устройство ограждений парков п.Усть-Черная, ул.Школьная; п.Керос, ул. Комсомольская | 359,589 227,611 | 01.07.2013 01.07. 2013 | 10.08.2013 10.08.2013 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Усть-Черновского сельского поселения

от 15.03. 2013 № 20

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Благоустройство»

в рамках приоритетного регионального проекта «Благоустройство»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (75%) | местный бюджет (25%) | иные источники |
| 1 | 1 | Установка детской площадки п.Усть-Черная, ул.Школьная | 112330,00 | 84247,50 | 28082,50 | 0,00 |
| 2 | 1 | Установка спортивной площадки п. Усть-Черная, ул.Мира | 134929,00 | 101196,75 | 33732,25 | 0,00 |
| 3 | 1 | Установка детской площадки п.Керос, ул.Комсомольская | 112330,00 | 84247,50 | 28082,50 | 0,00 |
| 4 | 1 | Устройство ограждений парков п.Усть-Черная, ул.Школьная | 80821,00 | 60615,75 | 20205,25 | 0,00 |
| 5 | 1 | Устройство ограждений парков п.Керос, ул. Комсомольская | 146790,00 | 110092,50 | 36697,50 | 0,00 |
| Итого: | 587200,00 | 440400,00 | 146800,00 | 0,00 |