АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ЧЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЙНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2015                                                                                                              № 4

Об утверждении приоритетного муниципального проекта

«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

В соответствии с Законом Пермского края от 02.09.2014г. №357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края» постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013г.  №1664-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов», Решением Совета депутатов Усть-Черновского сельского поселения от 22.12.2014 №18 «О бюджете Усть-Черновского сельского поселения Гайнского муниципального района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы», администрация Усть-Черновского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить приоритетный муниципальный проект» Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»:

-  «Ремонт уличных сетей наружного освещения на   улицах Строителей, 60 лет Октября, 9 Пятилетка, Юбилейная, Космонавтов, 6 Пятилетка, Мира, Новая, Больничная в п. Усть-Черная» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

(Приложение 1).

2. Утвердить объемы расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»:

-  «Ремонт уличных сетей наружного освещения на   улицах Строителей, 60 лет Октября, 9 Пятилетка, Юбилейная, Космонавтов, 6 Пятилетка, Мира, Новая, Больничная в п. Усть-Черная» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

(Приложение 2).

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Черновского                    В.В. Мизёва                                                           сельского поселения

Приложение 1

к постановлению администрации

Усть-Черновского сельского поселения

от 20.01.2015 № 4

Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта  «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

1.Общие сведения

| 1.1. | Наименование проекта: | Приоритетный муниципальный проект «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель орган местного самоуправления | Администрация Усть-Черновского сельского поселения |
| 1.3. | Руководитель проекта | Глава администрации Усть-Черновского сельского поселения |
| 1.4. | Цель проекта | Ремонт уличных сетей наружного освещения (замена на энергосберегающие 65 светильников) |
| 1.5. | Обоснование целесообразности реализации проекта за счет бюджетных ассигнований | п.4,ст.14 гл.3 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Пермского края от 01.10.2013г. № 1305-П «Об утверждении программы Пермского края «Региональная политика и развития территорий», п.1.5.8. Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию приоритетного регионального проекта «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»,утвержденного Постановлением Правительства Пермского края от 29.11.2013г. № 1664-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию инвестиционных проектов и приоритетных региональных проектов» |
| 1.6. | Основные ожидаемые результаты реализации проекта | Улучшение поселковой среды, обеспечение безопасности передвижения , в том числе в темное время суток |
| 1.7. | Сметная стоимость проекта | 604461,54 рублей |
| 1.8. | Сроки реализации проекта | 2015год |

2.Этапы реализации проекта

| Этапы | Ожидаемый результат реализации этапа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Составление сметной документации (2015г.) | Локально-сметный расчет | готов |
| 2. Ремонтные работы | Соответствие нормам и требованиям по установке светильников и организации наружного уличного освещения Усть-Черновского сельского поселения | квартал 2014 г. |

3. Источники и объемы финансирования проекта

| Этапы реализации проекта | Финансирование проекта | В том числе источники |
| --- | --- | --- |
|  |  | краевой бюджет | местный бюджет |
| Всего, из них: | 604461,54 рублей | 392900,00 рублей | 211561,54 рублей |
| ЭтапIСоставление сметной документации | 0,00 рублей | 0,00 рублей | 0,00 рублей |
| Этап IIМонтажные работы | 604461,54 рублей | 392900,00 рублей | 211561,54 рублей |

4.Сведения о стройке

| 4.1. | Адрес | Пермский край, Гайнский район,п.Усть-Черная. |
| --- | --- | --- |
| 4.2. | Проектная мощность | Ремонт уличных сетей наружного освещения (замена на энергосберегающие 65 светильников). |
| 4.3. | Характер строительства | Ремонтные работы |
| 4.4. | Сроки строительства | 2 квартал 2014г. |
| 4.5. | Заказчик | Администрация Усть-Черновского сельского поселения |
| 4.6. | Генеральная подрядная организация | Определяется проведением открытого аукциона в электронной форме |

5.Описание практических действий по осуществлению приоритетного муниципального проекта«Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта  «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» (план-график)

| № п/п | Основное содержание работ по этапу | Стоимость работ, тыс.руб. | Сроки исполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Составление локально-сметного расчета по объектам: ремонт уличных сетей наружного освещения | 00,0 | 12.01.2015 | 16.01.2015 |
| 2 | Проведение ремонтных работ по объектам: Ремонт уличных сетей наружного освещения (замена на энергосберегающие 65 светильников). на улицах Строителей, 60 лет Октября, 9Пятилетка, Юбилейная, Космонавтов, 6 Пятилетка, Мира, Новая, Больничная в п.Усть-Черная | 604,46154 | 01.06.2015 01.06.2015 | 30.06.2015 30.06.2015 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Усть-Черновского сельского поселения

от 20.01. 2015 № 4

Объем расходов в разрезе объектов и мероприятий по приоритетному муниципальному проекту «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории» в рамках приоритетного регионального проекта  «Первичные меры пожарной безопасности и благоустройство территории»

| № п/п | Заявочная компания | Перечень объектов | Средства на реализацию мероприятий, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | бюджет Пермского края (65%) | местный бюджет (35%) | иные источники |
| 1 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.Строителей | 83694,69 | 54401,55 | 29293,14 | 0,00 |
| 2 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.60лет Октября | 74395,28 | 48356,93 | 26038,35 | 0,00 |
| 3 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.9Пятилетка | 74395,28 | 48356,93 | 26038,35 | 0,00 |
| 4 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.Юбилейная | 74395,20 | 48356,88 | 26038,32 | 0,00 |
| 5 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул. Космонавтов | 55796,46 | 36267,70 | 19528,76 | 0,00 |
| 6 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.6Пятилетка | 83694,69 | 54401,55 | 29293,14 | 0,00 |
| 7 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.Мира | 46497,05 | 30223,08 | 16273,97 | 0,00 |
| 8 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.Новая | 27898,20 | 18133,83 | 9764,37 | 0,00 |
| 9 | 1 | Ремонт уличных сетей наружного освещения п. Усть-Черная, ул.Больничная | 83694,69 | 54401,55 | 29293,14 | 0,00 |
| Итого: | 604461,54 | 392900,00 | 211561,54 | 0,00 |